|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница № 1 г. Нижний Тагил» _________Нечаев К.О. «____» _______________ 2026 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Городская больница №1 город Нижний Тагил»

(наименование учреждения)

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

- Общие сведения

| 1. | Адрес объекта | г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5 | г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 30 | Г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Год постройки | 1983 | 1975 | 1949 |
| 3. | Общая площадь здания (кв.м) | 191874,3 | 5644 | 3988,7 |
| 4. | Теплоснабжающая организация | НТ МУП «Горэнерго-НТ» | НТ МУП «Горэнерго-НТ» | НТ МУП «Горэнерго-НТ» |
| 5. | Материал стен здания | шлакоблок | шлакоблок | Шлакоблок |
| 6. | Наличие подвала/цокольного этажа | Есть | Есть | Нет |
| 7. | Наличие теплового пункта | Есть | Есть | Есть |
| 8. | Наличие прибора учета тепловой энергии | Есть | Есть | есть |
| 9. | Система отопления (закрытая/открытая) | закрытая | закрытая | закрытая |
| 10. | Схема отопления (двухтрубная/однотрубная) | двухтрубная | двухтрубная | двухтрубная |
| 11. | Материал трубопроводов системы отопления | ГОСТ 3262-75 | ГОСТ 3262-75 |  |

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1. | Продолжительность отопительного периода | Дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 | 242 |
|  | 2024-2025 | 241 |
|  | 2025-2026 | 242 |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | С |
|  | 2023-2024 | 23 |
|  | 2024-2025 | 23 |
|  | 2025-2026 | 27 |
| 3. | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период | Гкал |
|  | 2023-2024 | 5,504 |
|  | 2024-2025 | 5,504 |
|  | 2025-2026 | 5,504 |
| 4. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | Кол-во |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
|  | 2025-2026 | 0 |
| 5. | Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения | Кол-во |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
|  | 2025-2026 | 0 |
| 6. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и оборудования в отопительный период |  |
| 6.1. | Случаи перерывов в поставке теплоснабжения | Кол-во |
|  | 2023-2024 | 6 |
|  | 2024-2025 | 7 |
|  | 2025-2026 | 5 |
| 6.2. | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Кол-во |
|  | 2023-2024 | 12 |
|  | 2024-2025 | 10 |
|  | 2025-2026 | 10 |
| 6.3. | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 | 12 |
|  | 2024-2025 | 10 |
|  | 2025-2026 | 10 |

- Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и утверждение организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и электрооборудования и их заместителей (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | 30.05.2026 | Соколова Ю.В. | Приказы по учреждению о назначении ответственных лиц |
| 2. | Прохождение проверки знаний ответственными лицами за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и электрооборудования и их заместителей в Уральском управлении Ростехнадзора | 30.05.2026 | Соколова Ю.В. Щербаков Д.В. | Наличие у ответственных лиц подтверждающего документа о прохождении проверки знаний (копия протокола или удостоверения с отметкой) |
| 3. | Актуализация и утверждение эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) | 30.05.2026 | Соколова Ю.В. | Утвержденная руководителем эксплуатационная инструкция объектов теплоснабжения для обслуживающего персонала |
| 4. | Проведение осмотра системы теплопотребления здания, проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт осмотра системы теплопотребления здания, состояния оборудования ИТП |
| 5. | Проведение проверки состояния утепления здания (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и помещения теплового пункта | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт проверки состояния утепления здания и помещения теплового пункта |
| 6. | Проведение ремонтных и восстановительных работ | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт выполненных работ |
| 7. | Проведение промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (ЕТО) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт промывки теплопотребляющей установки, системы теплопотребления объекта, подписанный представителем ЕТО |
| 8. | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя |
| 9. | Проведение установки и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт установки и пломбирования дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах |
| 10. | Проведение проверки (осмотра) запорной арматуры (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования, подписанный представителем ЕТО |
| 11. | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок и внесение записей о результатах проведенных испытаний в паспорт теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, подписанный представителем ЕТО |
| 12. | Проверка актуальности паспорта и схемы теплового пункта (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Наличие паспорта теплового пункта, схемы ИТП и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам |
| 13. | Подготовка выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или копии договора на техническое обслуживание, энергосервисного контракта в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | 30.05.2026 | Соколова Ю.В. | Наличие выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, или копии договора на техническое обслуживание, энергосервисного контракта |
| 14. | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт проверки работоспособности автоматических регуляторов |
| 15. | Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок, подписанный представителем ЕТО |
| 16. | Проверка наличия заключенного договора теплоснабжения или контракта на поставку тепловой энергии (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | 30.05.2026 | Соколова Ю.В. | Наличие копии договора теплоснабжения или контракта на поставку тепловой энергии |
| 17. | Подготовка акта сверки взаимных расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность) теплоноситель по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | 30.05.2026 | Гусарова Ю.В. | Акт сверки взаимных расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность) теплоноситель |
| 18. | Проведение периодической проверки узла учета (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт периодической проверки узла учета, подписанный представителем ЕТО |
| 19. | Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |
| 20. | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, подписанный представителем ЕТО |
| 21. | Проверка наличия и актуальности паспорта тепловой сети; акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и схемы | 30.08.2026 | Щербаков Д.В. | Наличие паспорта тепловой сети, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и схемы к нему |